Olá, estudante.

A seguir, você dará continuidade ao desenvolvimento da sua solução através dos campos específicos para a resolução dos 3 desafios propostos, lembrando que eles se complementam.

Nome: Rafael Souza de Oliveira

RGM: 23405074

CURSO: Sistema de informação

Documentação:

Revisite a documentação do projeto desenvolvido na PIT I e insira a seguir toda a documentação atualizada e melhorada:

RETIFICAÇÃO DO PIT 1

ID: 01

Título: Desenvolvimento do aplicativo de vendas de cupcakes

Requerente: Equipe de vendas da empresa de cupcakes

Ação: Criar um aplicativo que permita aos usuários visualizar e comprar cupcakes através de encomenda ou fisicamente.

Comentários: O aplicativo deve permitir que os usuários selecionem os cupcakes desejados, escolham a quantidade, especifiquem o local de entrega e façam o pagamento online. Deve haver também uma opção para os usuários agendarem entregas futuras.

Critérios de aceitação: CA#1 - Os usuários podem navegar facilmente pelo aplicativo, escolher os cupcakes que desejam, especificar a quantidade ao entrar em contato, escolher o local de entrega e fazer o pagamento online de forma segura e fácil. CA#2 - O aplicativo deve ser fácil de usar e intuitivo, mesmo para usuários sem experiência em tecnologia.

Regras de negócio: RN #1 - Os cupcakes só serão entregues em um raio de 10 km da loja física da empresa. RN #2 - Os pedidos precisam ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência.

Requisito não funcional: RN F#1 - O aplicativo deve ser compatível com dispositivos móveis iOS e Android.

Prioridade: [ x ] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] E

Pontos de história: 8

| ID | História do usuário | Estimativa em pontos | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar pedido | 8 | A |
| 2 | Consultar Cardápio | 3 | B |
| 3 | Gerenciar Estoque | 6 | A |
| 4 | Preparar Pedido | 7 | A |
| 5 | Entregar Pedido | 7 | A |
| 6 | Gerenciar Endereço da Loja | 4 | B |

Backlog do Aplicativo de Doce Desejo CupCakers

ID 1: Realizar Pedido

História do Usuário: Como Cliente, desejo realizar pedidos de cupcakes, selecionando os sabores e a quantidade desejada para facilitar o processo de compra.

Estimativa em Pontos: 8

Prioridade: Alta

ID 2: Consultar Cardápio

História do Usuário: Como Cliente, desejo visualizar os sabores disponíveis no cardápio para tomar decisões informadas sobre os pedidos.

Estimativa em Pontos: 3

Prioridade: Média

ID 3: Gerenciar Estoque

História do Usuário: Como Confeiteiro, desejo atualizar o estoque de ingredientes e cupcakes prontos para garantir que os pedidos possam ser atendidos sem problemas.

Estimativa em Pontos: 6

Prioridade: Alta

ID 4: Preparar Pedido

História do Usuário: Como Confeiteiro, desejo preparar os cupcakes conforme os pedidos recebidos para garantir a entrega de produtos frescos e de qualidade.

Estimativa em Pontos: 7

Prioridade: Alta

ID 5: Entregar Pedido

História do Usuário: Como Confeiteiro, desejo entregar os cupcakes no endereço fornecido pelo cliente para garantir uma experiência de entrega eficiente.

Estimativa em Pontos: 7

Prioridade: Alta

ID 6: Gerenciar Endereço da Loja

História do Usuário: Como Confeiteiro, desejo atualizar o           endereço físico da loja para facilitar o processo de entrega ou retirada. Estimativa em Pontos: 4 Prioridade: Média

INSERÇÕES (aprimoramento para atualizações futuras, não implementado)

1. Desenvolvimento Inicial:

- Configuração do ambiente de desenvolvimento.

- Criação do esboço do aplicativo.

2. Módulo Cliente:

- Implementar cadastro e autenticação do cliente.

- Criar a funcionalidade "Consultar Cardápio".

- Desenvolver a opção "Realizar Pedido" para o cliente.

- Permitir que o cliente visualize seu histórico de pedidos.

3. Módulo Confeiteiro:

- Criar sistema de autenticação para confeiteiros.

- Implementar a gestão de estoque para os confeiteiros.

- Desenvolver a funcionalidade "Preparar Pedido" para confeiteiros.

- Adicionar a opção "Entregar Pedido" para confeiteiros.

4. Módulo Administração:

- Criar uma interface de administração para gerenciamento global.

- Implementar a funcionalidade "Gerenciar Endereço da Loja".

5. Melhorias e Ajustes:

- Refinar a interface do usuário para uma experiência mais intuitiva.

- Implementar feedbacks visuais durante o processo de pedido.

- Adicionar notificações para clientes sobre o status do pedido.

6. Integração Externa:

- Integração com serviços de pagamento para transações online.

- Integrar APIs de geolocalização para melhorar a entrega.

7. Segurança e Desempenho:

- Implementar medidas de segurança para proteger informações do cliente.

- Realizar otimizações de desempenho para garantir uma experiência rápida.

8. Testes e Depuração:

- Conduzir testes abrangentes de todas as funcionalidades.

- Corrigir quaisquer bugs ou problemas identificados durante os testes.

9. Documentação:

- Criar documentação abrangente para desenvolvedores e usuários.

- Preparar tutoriais e guias para facilitar o uso do aplicativo.

MOCKUP

WIREFRAME

Banco de Dados:

Insira a seguir o Modelo Conceitual, Modelo ER e o Projeto Físico do banco de dados desenvolvidos a partir do Diagrama de Classes:

Modelo Conceitual

Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

Expliicação:

Cliente: Armazena informações sobre os clientes que fazem pedidos.

Pedido: Registra os pedidos feitos pelos clientes.

Confeiteiro: Mantém informações sobre os confeiteiros responsáveis pelos pedidos.

Sabor: Contém detalhes sobre os saboress disponíveis.

Endereco: Armazena os endereços associados aos clientes.

Relações:

A entidade "Cliente" está relacionada com "Pedido" por meio do atributo "ClienteID".

A entidade "Pedido" está relacionda com "Confeiteiro" por meio do atributo "ConfeiteiroID".

A entidade "Pedido" está relacionada com "Sabor" e "Cliente" por meio dos atributos "SaborID" e "ClienteID", respectivamente.

A entidade "Endereco" está relacionada com "Cliente" por meio do atributo "ClienteID".

Adalo - QuintaDB USERS

rsofaculdade1@gmail.com – Esse é o meu e-mail, com ele eu pude testar, validar e verificar como meu sistema estava reagindo as alterações.

XANO BD

API Documentation-Swagger

Utilizado no Adalo para acessar imagens

Tabela de banco de dados

Codificação:

Na Tabela a seguir insira as informações referentes ao desenvolvimento do código do processo.

| Linguagem | O Adalo usa JavaScript, Node.js, e MongoDB para suportar a lógica do aplicativo e o armazenamento de dados. |
| --- | --- |
| Banco de Dados | XANO - integra bancos de dados, gerencia a lógica do backend, APIs e outros. |
| Hospedagem | Adalo Hosting – Ele oferece hospedagem integrada para os aplicativos criados na plataforma. |
| Plataforma | ADALO - (https://pt-br.adalo.com) |
| Modo de Codificação | ( ) Tradicional ( ) Low-code (X) No-code |
| Link do repositório no GitHub com os códigos abertos | https://github.com/rsofaculdade1/faculdadepit2 |
| Link da solução em funcionamento | https://previewer.adalo.com/48b7a4fa-9190-4ca2-aaa2-f45794065af3 |
| Link do vídeo narrado (no mínimo 5 min) | https://youtu.be/JfeaSWLYSrU |

Testes da Solução

Escolha 5 colegas para testar sua aplicação e preencha a tabela a seguir com as informações obtidas:

| Nome: Francisco | Data do teste: 27/10/2023 |
| --- | --- |
| O que testou e funcionou: Francisco Informou sobre a história onde confeccionam os produtos de forma clara e fácil. |  |
| O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Francisco relatou que quando aperta em ir para localização ele não teve acesso. |  |
| Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Ainda não testou a funcionalidade de confirmação de email. |  |

| Nome: Ana Lucia | Data do teste: 02/11/2023 |
| --- | --- |
| O que testou e funcionou: Ana informou que consegue ter clareza das imagens dos cupcakes caso desejasse fazer um pedido. |  |
| O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: A transição não foi refletida corretamente quando apertou em um dos produtos. |  |
| Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Faltou ter acesso a informação posterior. |  |

| Nome: Jorge | Data do teste: 05/11/2023 |
| --- | --- |
| O que testou e funcionou: Jorge informou que conseguiu fazer a recuperação da senha para ter seu acesso ao aplicativo. |  |
| O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Jorge relatou que não encontrou problemas nas funcionalidades testadas. |  |
| Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Ele não testou as informações sobre encomenda. |  |

| Nome: Edvaldo Souza | Data do teste: 09/11/2023 |
| --- | --- |
| O que testou e funcionou: Edvaldo informou que conseguiu ter acesso ao campo de solicitação de contato para encomenda. |  |
| O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Edvaldo relatou que não conseguiu retornar a página inicial. |  |
| Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Ter acesso rápido a página inicial logo após a confirmação de pedido. |  |

| Nome: Maria Carolina | Data do teste: 17/11/2023 |
| --- | --- |
| O que testou e funcionou: Maria informou que conseguiu uma navegação pelo aplicativo com um bom tempo de resposta e conseguiu acesso a todas informações |  |
| O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Maria relatou que não teve problemas com seu acesso. |  |
| Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Testou todas as funcionalidades do aplicativo. |  |

Laudo de Qualidade

Insira a seguir o laudo de qualidade do sistema, apontando os erros e as correções. Não esqueça de coletar as evidências para inseri-las no laudo:

Francisco, foi corrigido através da implementação da pagina encomendas, porque necessitava de um plano pago para a insersaões de API’s de geolocalização.

Ana Lucia, foi corrigido através de uma atualização da conta para poder ter acesso as imagens no banco de dados externos.

Edevaldo, foi corrigido, a classe buttom não estava ‘linkada’ com a primeira pagina.

Vídeo da Solução atualizada

Após levantar os feedbacks e executar as correções necessárias e pertinentes, grave um vídeo de até 5 minutos apresentando as modificações realizadas no sistema.

| Link para o vídeo | https://youtu.be/YMKyHc1Rz-w |
| --- | --- |